衢州职业技术学院

- 校园读书长廊建设等-全过程工程咨询项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就校园读书长廊建设等-全过程工程咨询项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2018-80

- 二、采购项目名称：校园读书长廊建设等-全过程工程咨询

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园读书长廊建设等-全过程工程咨询 | 1 | 批 | 详见询价文件第三章 | 最高费率15% |

- 四、供应商资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2. 具有独立法人资格，需同时具有“房屋建筑工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质”和“工程招标代理暂定级或以上资质”和“工程造价咨询乙级或以上资质”。

五、询价文件的领取

符合资格要求的供应商请于2018年6月22日至2018年6月26日（公休日除外）上班时间到衢州职业技术学院招标办（行政楼七楼706室）申领。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2018年6月27日9：00时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼七楼710室，届时请报价人的法定代表人或其委托代理人按时参加询价会。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院后勤保卫处、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

询价文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：姜老师  电话：0570-8068205

衢州职业技术学院招标办公室

2018年6月22日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 校园读书长廊建设等-全过程工程咨询 |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院内 |
| 4 | 交货时间 |  |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 |  |
| 7 | 供应商资质要求 | 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。 2. 具有独立法人资格，需同时具有“房屋建筑工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质”和“工程招标代理暂定级或以上资质”和“工程造价咨询乙级或以上资质”。 |
| 8 | 踏勘现场 |  |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2018年6月27日9：00时（北京时间） |
| 10 | 报价有效期 | 为60日历天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2018年6月27日9：00时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政楼710室评标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

▲委托代理人须携带身份证原件到达现场。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告三天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、项目内容

| 序号 | 采购内容 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园读书长廊建设等-全过程工程咨询 | 项目设计、项目管理、施工监理、招标代理、造价咨询等 | 项 | 1 |

- 二、项目概况

1．项目概况：本项目位于衢州职业技术学院。①图书馆东侧小池塘西、北侧建设读书长廊，长度约为26米等，项目投资额约40万元；②艺术经管实训楼东、北侧2－4层连廊进行封闭改造，项目投资额约37万元。

2．服务期：本招标项目服务期从签订合同之日起至通过工程竣工决算止。

3．项目质量目标：符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，验收合格。

三、项目要求

1．项目管理负责人资格要求：须具有主管部门颁发的国家建筑工程贰级或以上注册建造师或国家工程注册监理工程师（房屋建筑专业）。

2．项目总监理工程师资格要求：项目总监取得有效的国家注册监理工程师（房屋建筑专业）资格证书。

3．项目管理负责人与项目总监不得为同一人。

- 四、主要服务内容：

1．项目设计内容：服务内容包括方案设计、施工图设计和工程施工过程中的设计变更等，质量目标为满足国家和地方现行技术标准、设计规范要求（供应商无设计资质的，须委托有资质的设计单位进行设计、出图）。

2．项目管理内容：按采购人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务（不包括与土地费有关的工作），包括项目策划、工程建设手续办理、设计管理（含优化）、施工图审查、造价管理、招标管理、施工管理、竣工验收、决算及移交（合同中明确具体工作内容）管理、工程保修咨询管理。对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理等方面工作；

3．施工监理内容：主要包括施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算、审计的监理、服务工作。具体内容为：对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作；

4．造价咨询工作内容：主要包括本项目概算审核、预算编制、建设工程进度款审核、结算审核、决算审核等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更、无价材料询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；制定概算控制方案并实施；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等等方面工作；

5．招标代理工程内容：工程建设全过程的招标代理工作，含办理招标工程的报建、发包申请、编写资格预审公告（如有）、招标公告、资格预审文件（如有）、招标文件、答疑文件，发放招标文件及图纸、答疑，组织开标、评标、定标，相关招标资料整理和备案，协助业主签发中标通知书，办理交易单。提供招标前期咨询、协调合同签订等业务，并包括招标文件等所有资料的复印、装订等一切所发生的内容；

6．详细内容：详见第四部分《合同主要条款》。

7．人员配置最低要求：

| 序号 | 项目管理人员 | 数量 | 专业配备 | 职称（职业证书） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理负责人 | 1 | 房屋建筑工程 | 国家建筑工程贰级或以上注册建造师或国家注册监理工程师（房屋建筑专业） |
| 2 | 报批项目管理人员 | 1 | 工程类 | 相关专业中级职称 |
| 3 | 招标专业项目管理人员 | 1 | 工程类 | 相关专业中级职称 |
| 4 | 造价专业项目管理人员 | 1 | 工程类 | 国家注册造价工程师 |
| 5 | 资料管理员 | 1 | 工程类 | 相关专业初级职称 |
| 总计 |  | 5人 |  |  |

| 序号 | 监理人员 | 数量 | 专业配备 | 职业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总监理工程师 | 1 | 房屋建筑工程 | 国家注册监理工程师 （房屋建筑专业） |
| 2 | 专业监理员 | 1 | 房屋建筑工程 | 专业监理员岗位证书 |
| 3 | 专业监理员 | 1 | 机电安装工程 | 专业监理员岗位证书 |
| 总 计 |  | 3人 |  |  |

五、付款方式

1. 实际费用=工程建安费结算价×成交费率。所有价格均为人民币报价，包括全过程工程咨询服务期内完成询价文件规定的全过程工程咨询服务内容所需的人工、办公、交通、仪器、设施、风险、利润、税收等全部费用。

2.项目实施完毕并经过采购人验收合格后一次付清（不计息）。

- 第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

项目名称：校园读书长廊建设等-全过程工程咨询    项目编号： QZYCG2018-80

投标费率（大写）百分之      （小写          %）

备注：

1. 实际费用=工程建安费结算价×成交费率。所有价格均为人民币报价，包括全过程工程咨询服务期内完成磋商文件规定的全过程工程咨询服务内容所需的人工、办公、交通、仪器、设施、风险、利润、税收等全部费用。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加校园读书长廊建设等-全过程工程咨询项目报价，项目编号 QZYCG2018-80 ，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一八年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的校园读书长廊建设等-全过程工程咨询（项目编号：QZYCG2018-80）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求服务，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 60 天内具有约束力。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日